Durant ce projet, plusieurs tâches m'ont été attribué dès le départ par le cahier des charges. Spécifié par des indicateurs T101 à T107 (se référer au dossier technique de la revue n°1 page 18 : « liste des tâches »).
En réalité ces tâches ont été au cours des mois de l'avancement du projet, redéfini. Deux facteurs nous ont fait réorienté ces tâches : notre vitesse d'avancement dû aux difficultés rencontrées et la priorité à rendre un logiciel capable de fonctionner fin mai début juin.

Ainsi mes tâches fut les suivantes :
En commun :
-spécification détaillée (révision du cahier des charges, nouvelle notion très importante = logiciel capable d'évoluer dynamiquement (qui n'était pas dans le cahier des charges fourni en début de projet mais qui était demandé explicitement par le client courant janvier lors de nos visites successives sur site))
-spécification et conception de la base de données
-charte graphique(revue, présentation, diapos...)
-définition des protocoles communs
-intégration et validation

En monôme :
-spécification de l'interface des logiciels supervision et configuration (maquettes et prototypes)
+logiciel de supervision
--itération 1.1
-conception de visualiser (interface dynamique en fonction de la base de données)
-codage de visualiser
-tests unitaires
--itération 1.2
-conception de visualiser (lecteurs)
-codage de visualiser
-tests unitaires
--itération 2
-conception de visualiser (personnes)
-codage de visualiser
-tests unitaires
+logiciel de configuration
--itération 3.1
-conception de configurer (affecter/désaffecter badge à une personne + gestion log)
-codage de configurer
-tests unitaires
--itération 3.2
-conception de configurer (configurer logiciel de supervision, gestion des vues, lieux, zones, coordonnées, timers)
-codage de configurer
-tests unitaires

-manuel d'utilisation, d'installation et de mise en oeuvre
-configuration du serveur SNMP (tâche annulée)
***Organisation des données
**Spécification de la base de données
Modèle Entité-Association (fait à la main).