Projet SuPer

Supervision de Personnes

Laboratoire Souterrain à Bas Bruit de Rustrel

JAMIN Brice
SCHERER Nicolas

Dossier Technique / Revue n°2 / Lundi 8 Avril 2013

BTS IRIS - Lycée Alphonse Benoit - L'Isle-sur-la-Sorgue Académie d'Aix-Marseille - Session 2013
Projet SuPer – LSBB

Sommaire

Projet SuPer – LSBB

Suivi de l'Avancement
Compte-rendu d'activités

Suivi du Projet
Semaine	Intervenant	Objet
Du 04/03 au 08/03	Commun	→ mise en place gestionnaire de version / (documentation)
	SCHERER Nicolas	→ accès base de données (BDD) / → ajout dynamiquement du nombre d'onglet par rapport à la BDD / (problème : sauvegarder des pointeurs Widget des onglets) / → validation onglet dynamique (onglets + légendes + images)
Du 11/03 au 15/03	SCHERER Nicolas	→ itération initialisation IHM dynamiquement OK / → itération ajouter lecteur dynamiquement / → conception des images / → amélioration des fenêtres (ergonomie, boutons, vues)
Du 18/03 au 22/03	SCHERER Nicolas	→ superposition de Qlabel vs utilisation de scènes (documentation) / → documentation sur Qt-IHM (beaucoup de lecture - apprentissage) / → ajout d'un lecteur OK / → BDD séparé de l'IHM

Projet SuPer – LSBB

Suivi de l'Avancement
Compte-rendu d'activités

Suivi du Projet
Semaine	Intervenant	Objet
Du 25/03 au 29/03	SCHERER Nicolas	→ tests unitaires visualisation lecteur + affichage IHM dynamique / → conception visualisation revue 2
Du 01/04 au 05/04	SCHERER Nicolas	→ conception visualisation revue 2 / → avancement compte-rendu / → codage traitement trame (début) / → décodage trame / → test badge existe / → nouvelle personne (calcul de la position) (EN COURS)
Lundi 8 Avril	Revue n° 2

Ce tableau récapitulatif ne représente que le travail effectué en heure de projet.
Il est bien évident, que beaucoup de travail est aussi fourni en dehors de ces
heures là (notamment chez soi).

Projet SuPer – LSBB

Gestionnaire de Version
Mise en place

Nous avons utilisé Git. C'est un logiciel multi-plateforme (Windows, Linux...) de gestion de versions décentralisé. C'est un logiciel libre créé par Linus Torvalds, le créateur du noyau Linux.

La gestion globale du projet est amplement simplifiée, ainsi nous pouvons développer des nouveaux modules, appelés « branches » sans affecter nos autres modules. Nous pouvons aussi suivre l'avancement de notre projet, revenir en arrière si besoin, travailler chez nous...etc
Git va surtout nous simplifier le travail lors de l'intégration des modules développés chacun de notre côté ou en commun.

Nous utilisons aussi Github qui est un service web d'hébergement et de gestion de développement de logiciels, utilisant le programme Git.
Github propose des comptes professionnels payants, ainsi que des comptes gratuits pour les projets ouverts.

Grâce à ce système nous avons trois dépôts sur Github, un commun pour l'intégration finale, les deux autres pour chaque membre de l'équipe du projet.
Ensuite les dépôts nous concernant peuvent être rapatriés sur plusieurs postes (au lycée, chez nous...) et nous pouvons travailler dessus, créer des nouvelles branches pour les différents modules...etc
Projet SuPer – LSBB

Gestionnaire de Version
Mise en place

Vous pouvez voir l'image ci-contre, qui illustre l'utilisation des différentes branches.

Brice JAMIN utilise Git directement dans un terminal en ligne de commande, et pour ma part j'utilise un logiciel « SmartGit » qui utilise les mêmes fonctions qu'en ligne de commande, mais je le trouve plus facile d'utilisation, plus rapide et plus agréable.

Projet SuPer – LSBB

Partie personnelle
Modifications apportées,
 conception de visualiser itération 1

De nombreux changements ont eu lieu après la première conception que j'avais réalisée et présentée lors de la première revue, car de nouvelles idées sont venues et l'utilisation de Qt m'a montré parfois des solutions plus appropriées.

→ Premièrement, pour répondre à une demande du client, il a fallu revoir la façon d'ouvrir le logiciel. En effet le client souhaite que le logiciel ne soit pas une contrainte, c'est-à-dire une obligation de repasser par les développeurs dès qu'il y a un changement, par exemple lorsque l'on ajoute des lecteurs dans le tunnel. Nous avons donc mis en place un système étroitement lié à la base de données. Le client modifie uniquement la base de données et le logiciel au démarrage se met à jour en fonction. Tout est donc géré dynamiquement : le nombre de vues, d'images, de lieux, de lecteurs...
Diagramme des cas d'utilisation

→ Deuxièmement, l'affichage du lecteur s'effectue lorsque un lecteur se connecte. Mais lorsque un lecteur se déconnecte, il est plus simple de l'effacer et d'afficher dans une zone textuelle « le lecteur n°xx vient de se déconnecter ».
Projet SuPer – LSBB

Partie personnelle
Modifications apportées,
 conception de visualiser itération 1

→ Troisièmement, l'affichage par défaut des vues de l'interface n'affiche pas la position des lecteurs. Il était prévu lors de ma première conception de placer les lecteurs en gris. Mais comme tout est fait dynamiquement en lien avec la base de données, cette position a été revue.

→ Enfin, j'ai ajouté une zone textuelle appelée « Alarmes » pour notifier à l'utilisateur des changements importants (intrus, lecteurs déconnectés, personnes inactives...).

Projet SuPer – LSBB

Partie personnelle
Codage initialisation IHM et visualisation lecteurs dynamiquement

J'ai codé en deux temps, premièrement avec l'accès à la base de données dans le code de l'IHM (interface homme-machine), c'est-à-dire dans le code principal, pour axer mes réflexions sur l'affichage dynamique : créer des onglets, des vues, des lecteurs dynamiquement.
Ensuite, une fois que cette partie était fonctionnelle, j'ai séparé le code de la base de données dans une classe séparée.

Voici la méthode d'ajout d'onglet appelée dès la création de l'IHM, s'il y a au préalable des vues (donc des onglets) entrées dans la base de données par le client.
/*** méthode AJOUT ONGLET ***/
    //nouveau onglet dynamique avec légende
    ContenuOnglet *pContenuOnglet = new ContenuOnglet(0, image);
    ui->tabWidget->insertTab(num_vue, pContenuOnglet, legende);
    //sauvegarde du pointeur onglet
    pDynamique->onglet[num_vue] = pContenuOnglet;
    qDebug() << "valeur dans la classe" << pDynamique->onglet[num_vue] << endl;
ContenuOnglet est une classe qui permet d'afficher dynamiquement le contenu d'un onglet, je me suis inspiré des exemples dans l'aide de Qt.
Il faut sauvegarder le pointeur (Widget) sur l'onglet pour l'ajout d'éléments sur la vue par la suite (ajout lecteurs, personnes...etc). Il est ajouté à un attribut de la classe Dynamique.

Après, je me suis penché sur l'affichage des lecteurs :
/*** méthode AJOUT LECTEUR ***/
    //se placer sur le bon onglet
    QWidget *onglet;
    onglet = pDynamique->onglet[num_vue];
    //test valeur
    qDebug() << "valeur pointeur onglet" << onglet << endl;
    //nouveau label dynamique pour mettre l'image correspondant
    QLabel *labelL = new QLabel(onglet);
    //image utilisé
    labelL->setPixmap(QPixmap("../ressources/lecteur_actif.jpg"));
    labelL->setGeometry(x, y, 15, 42); // largeur hauteur à définir
    //sauvegarde du pointeur du label du lecteur
    pDynamique->labelL[num_vue][numLecteur] = labelL;
Projet SuPer – LSBB

Partie personnelle
Codage initialisation IHM et visualisation lecteurs dynamiquement

Il faut toujours sauvegarder le pointeur du label (QWidget) de lecteur, car sachant que tout est fait dynamiquement, il faut absolument une trace pour y avoir accès si l'on souhaite supprimer ce lecteur par exemple.

Toutes ces méthodes sont appelées par des slots, issus d’événements pour respecter le cahier des charges.

La complexité relative de l'utilisation de Qt pour l'affichage dynamique m'a demandé beaucoup d’apprentissage et de documentation sur les différentes solutions.

De base nous utilisons « Qt Designer » pour faire nos fenêtres en fixe, et jusqu'à maintenant nous ne voyions pas tout le code que cela entraîne par derrière.
J'ai donc dû regarder beaucoup d'exemples sur la documentation officielle pour simplement comprendre comment se crée certain Widget.

(documentation Qt)
La classe QWidget est la classe de base de tous les objets d'interface utilisateur.
Le widget est l'atome de l'interface utilisateur : il reçoit des événements de souris, de clavier et d'autres depuis le système de fenêtrage, et peint une représentation de lui-même à l'écran. Tous les widgets sont rectangulaires et sont triés dans un z-ordre. Un widget est coupé par son parent et par les widgets se trouvant devant lui. Un widget qui n'est pas embarqué dans un widget parent est appelé une fenêtre.
Ce diagramme des classes de Qt, représente l'arborescence (ici l'UML n'est pas respecté, les flèches ne devrait pas être pleines).
Par exemple pour ajouter une image, j'utilise QLabel qui hérite de QFrame puis QWidget, cette image qui va s'ajouter sur un onglet : QTabWidget qui hérite de QWidget.
Enfin la gestion des événements (connect/slot) (non représentée sur ce diagramme) hérite de QObjet.
Projet SuPer – LSBB

Partie personnelle
Choix de codages – Séparation BDD

Lors du développement d'un logiciel important, pratiquement quel que soit son domaine d'application, le paradigme Modèle/Vue/Contrôleur s'impose de lui-même pour réaliser une modélisation maîtrisable du problème à traiter. Depuis la version 4, Qt propose des solutions pour sa mise en œuvre avec l'environnement Graphics View.

Malgré que cet environnement soit intéressant à mettre en place et donne une autre dimension, je ne m'y suis pas attardé.
J'avais beaucoup de retard sur le plan prévisionnel, et j'ai donc décidé de « simplement » utiliser une superposition de plusieurs QLabel, pour former ce dont j'avais besoin. C'est-à-dire une image de fond de la vue, puis des lecteurs fixes et enfin des personnes qui bougent (fait à l'itération deux).

Dès ces fonctionnalités mises en œuvre, j'ai pu séparer l'accès Base de données du reste du code, dans une classe appelée bdd.
Cette classe comporte toutes les méthodes permettant de faire des requêtes sur la base de données.

Enfin pour gérer le retour de certaines méthodes, j'ai mis en place des structures de données et des listes (QList).
Exemple :
/*** METHODE OBTENIR VUE et POSITION en FONCTION du n° LECTEUR ***/
bool Bdd::getVuePosFctLect(int numLecteur, QList<T_TupleLecteurE> *listeLecteur){
    //avec le numéro obtenu, obtenir la vue et la position (x,y)
    [...]
    //allocation pointeur
    this->pTupleLecteurE = new T_TupleLecteurE();
    //réponse requête
    while(query->next()){
        int num_vue = query->value(1).toInt();
        [...]
        //ajout sur liste
        this->pTupleLecteurE->num_vue = num_vue;
        [...]
        listeLecteur->append(*pTupleLecteurE);
    }
Projet SuPer – LSBB

Partie personnelle
Séparation BDD

    delete this->pTupleLecteurE;
    return true;
}

//enregistrement d'un lecteur qui se connecte
typedef struct s_TupleLecteurE {
    int num_vue;
    int x;
    int y;
} T_TupleLecteurE;

Les déclarations des QList se font dans le code de l'IHM (code principal) pour éviter la recopie en mémoire. Il y a un échange d'adresses de QList.

Interaction entre les différentes zones de codes, seulement le code de la base de données à un accès réel avec la base de données.

Projet SuPer – LSBB

Partie personnelle
Scénarios d'erreurs – initialisation logiciel

Au niveau du scénario d'erreur, s'il y a un problème avec la base de données : que cette dernière soit inaccessible et/ou qu'elle soit vide. L'IHM doit réagir en fonction :

→ une boite de dialogue s'ouvre au démarrage du logiciel pour indiquer l'impossibilité de se connecter

→ le logiciel se met dans une posture d'assistance (onglet avec explications)

Projet SuPer – LSBB

Partie personnelle
Plan et tests unitaires de Visualiser
(IHM, visualisation lecteurs)

Après la conception et le codage de la tâche Visualiser (IHM, visualisation lecteurs) (T103 et T104 ; se référer à la Liste des Tâches pages 18 du Dossier Technique Revue n°1), il est nécessaire de faire des plans et tests unitaires sur cette portion de code appelée aussi module.
Le test unitaire est un procédé permettant de s'assurer du fonctionnement correct du module.
Grâce à la spécification et à la conception, notamment lors de la mise en place des scénarios nominaux, alternatifs et d'erreurs, il est assez simple de définir un plan de test.

Résultats des Tests unitaires :
→ de la tâche Visualiser (visualisation lecteurs)
→ de son sous-ensemble (initialisation de l'interface dynamiquement)

Effectués durant la semaine du 18 au 22 Mars 2013.
Scénario	Résumé de l'état	Résultats attendus	Test Réussis
Scénario Nominal	Lancement du logiciel	Mise à jour dynamique des vues, images... en fonction de la base de données	Oui
Scénario Nominal	Quitter le logiciel	En cliquant sur le bouton « Quitter » le logiciel se ferme normalement	Oui
Scénario Nominal	Un lecteur se connecte	Affichage du lecteur en Vert sur toutes les vues	Oui

Projet SuPer – LSBB

Partie personnelle
Plan et tests unitaires de Visualiser
(IHM, visualisation lecteurs)

Effectués durant la semaine du 18 au 22 Mars 2013.
Scénario	Résumé de l'état	Résultats attendus	Test Réussis
Scénario Nominal	Un lecteur se déconnecte	Suppression du lecteur sur toutes les vues, affichage textuel d'Alarmes : (n° lecteur, n° vue vient de se déconnecter)	Oui
Scénario d'Erreur	Un intrus a essayé de se connecter	Affichage textuel Alarmes : quelque chose a tenté de se connecter	Oui
Scénario d'Erreur	Accès à la Base de données impossible	Fenêtre d'avertissement, ouverture logiciel avec explications du problème et solutions possibles	Oui
Scénario d'Erreur	Base de données vide (informations sur les vues notamment)	Ouverture logiciel avec explications du problème et solutions possibles	Oui

Tests unitaires validés le

Projet SuPer – LSBB

Partie personnelle
Spécification Interface Homme-Machine
itération 2

But et objectifs :

Le but de l'itération 2 est de visualiser à l'écran une personne, en mouvement ou non, son sens de passage, ainsi que son identité.
Ce qui entraîne pour l'IHM plusieurs objectifs :
→ quelle personne (identité)
→ personne en train de « monter » dans le tunnel (sens de passage)
→ personne en train de se diriger vers la sortie du tunnel (sens de passage)
→ personne en mouvement
→ personne en danger (sans mouvement)
→ personne invisible (non réception du badge)
→ localisation personne

Nous utilisons toujours l'identification par le biais d'images :

  personne active personne invisible personne en danger sens de passage (haut /bas)

La personne sera probablement identifiée dans une fenêtre contenant son identité lors du passage de la souris sur son image.

Récapitulatif des codes de l'interface Homme-Machine (Itération 2) :
La personne est représentée par une image d'un personnage (voir ci-dessus) de différentes couleurs selon l'état où elle se trouve. A chaque changement d'état une notification apparaîtra dans le champ Alarme déjà mis en place à l'itération précédente. Enfin le sens de passage sera indiqué à l'aide des images en forme de flèche (voir ci-dessus).

Projet SuPer – LSBB

Partie personnelle
Organisation des Données – itération 2
Spécification de la Base de données

Pour la revue deux nous avons besoin de :

Personne :
(primaire)[entier] num_pers	→ numéro de la personne
[chaîne de caractères] nom	→ nom de la personne
[chaîne de caractères] prenom	→ prénom de la personne
[chaîne de caractères] societe	→ société de la personne intervenant sur le site
[date] dateDebut	→ date de début d'intervention
[date] dateFin	→ date de fin d'intervention

Badge :
(primaire)[entier] num_badge	→ numéro du badge
(étrangère)[entier] num_pers	→ numéro de la personne
[date] dateMiseEnService	→ date de mise en service du badge
[date] dateChangePile	→ date probable de changement de la pile
[booléen] estActif	→ état du badge (en activité ou non)

Modèle de Base de données (SQL Designer) :

Légende :

en gras : clé primaire /étrangère

liaison : connexion clé étrangère/primaire

Projet SuPer – LSBB

Partie personnelle
Organisation des Données – itération 2
Spécification de la Base de données

Modèle Entité-Association (fait à la main) :

Projet SuPer – LSBB

Partie personnelle
Conception de visualiser itération 2

Il s'agit d'animer le synoptique avec la visualisation d'une personne (positionnement, sens de marche, mouvement, activité) et d'afficher les informations la concernant pour l'itération deux.

Diagramme des cas d'utilisation
Scénario nominal :
Pré-condition : Réception d'un événement indiquant un badge (avec trame bien formatée)

→ Capter l'événement
→ obtenir la trame (chaîne de caractères envoyée en argument de méthode)
→ décoder la trame (séparation des parties de la trame –n° badge, niveau de réception, mouvement, n° lecteur–)
→ test si le badge existe dans la base de données
→ test si le badge existe déjà sur l'IHM
Projet SuPer – LSBB

Partie personnelle
Conception de visualiser itération 2

→ gestion du mouvement (→ personne en danger)
→ gestion de la réception (→ personne invisible)
→ rechercher identité de la personne
→ chercher position pour affichage ou déplacement
→ sauvegarder historique (dans « log »)

Diagramme de séquence : scénario nominal (conception préliminaire)

Projet SuPer – LSBB

Partie personnelle
Conception de visualiser itération 2

Scénario alternatif :
Pré-condition : Réception d'un événement indiquant le déplacement de la souris sur un widget « personne »
→ Capter l'événement
→ faire apparaître l'identité de la personne (à préciser ; piste possible : affichage dans une nouvelle fenêtre, dans un tableau, dans la ligne Alarme...)
Ce scénario n'a pas été traité en profondeur jusqu'à maintenant, dans le prochain dossier technique je notifierais l'avancée.

Il y a une différence notable avec cette itération, en effet je fais du code, je me documente en fonction et je réfléchi sur la conception par tâtonnement.

Extrait du diagramme des classes (itération 2), codage et analyse en cours...

Projet SuPer – LSBB

Partie personnelle
Début de codage visualiser itération 2

A la première itération, j'avais effectué une analyse (théorique) puis lorsque j'ai programmé mon analyse de départ ne correspondait plus vraiment avec les outils que l'on peut utiliser.
Alors pour éviter ce scénario, j'ai décidé d'avancer plus habilement, j'analyse le besoin, fait une conception préliminaire sur une partie de la tâche, test avec Qt (cela s'appelle aussi les mises en œuvres) puis approfondies mon analyse dès que le besoin sans fait sentir (conception détaillée). Ainsi j'avance avec une analyse qui correspond vraiment aux outils utilisé.

Précision sur le type de trame reçue :

[ADD016A701]
- [ et ] délimiteur de trame
- AD est le niveau de réception « RSSI » du badge
- D01 est l’identifiant du badge codé sur 12 bits
- 6A7 est le niveau de mouvement mesuré
- 01 est l’identifiant du lecteur codé sur 8 bits
Tout est en hexadécimal.

//--décodage trame
QString num_badge, sens, mouvement, num_lecteur;

//séparation des parties de la trame
num_badge = trame.mid(2,3); //numéro de badge
sens = trame.mid(0,2); //niveau de réception du tag
mouvement = trame.mid(5,3); //niveau de mouvement mesuré
num_lecteur = trame.mid(8,2); //numéro du lecteur

//conversion de l'hexadécimal en décimal
int num_badge_i = num_badge.toInt(0,16);
int sens_i = sens.toInt(0,16);
int num_lecteur_i = num_lecteur.toInt(0,16);
//test si le badge existe dans la BDD
if(!pBdd->badgeExiste(num_badge)){
        [...]
        return false;
    }
[…] Suite à la prochaine revue !
Projet SuPer – LSBB

Partie personnelle
Bilan et Conclusion

Bilan :

Encore beaucoup de retard sur le prévisionnel, mais il y a eu quand même des réalisations de faite depuis la dernière revue.
De plus il a fallu notamment se documenter sur différents outils de Qt (comment fonctionne des objets graphiques créé dynamiquement ?) , et cela prend énormément de temps !

Conclusion :

Même s'il y a du retard, je pense que prendre son temps pour bien réaliser les tâches, bien se documenter est enrichissant au niveau de l'apprentissage dans notre cursus.